네트워크 게임 프로그래밍

추진계획서

[문서 부제]

2021180001강민서 2020184019박지훈 2020182017신태양

목차

애플리케이션 기획

하이 레벨 디자인

로우 레벨 디자인

역할분담

개발 환경 및 일정

애플리케이션 기획

- 24년도 2D게임 프로그래밍 수업에서 python을 이용하여 강민서가 제작한 게임

- 기존 게임 방식

  - 사이드 뷰 로그라이트 액션게임

  - 매 스테이지 마다 보스를 처치 후 랜덤하게 뜨는 강화를 선택하여 진행하는 방식

- 변경된 게임 방식

  - 사이드뷰 pvp 액션게임

  - 플레이어 3명이 모였을 시 랜덤한 스테이지에서 1vs1vs1로 전투를 진행

  - 플레이어 사망 시 처치한 플레이어에게는 점수를 부여

  - 사망한 플레이어는 일정 시간 뒤에 부활

  - 주어진 시간동안 가장 많은 점수를 획득한 사람이 승리

- 통신 방식

  - TCP 프로토콜을 이용한 통신

  - 패킷 구조

    - 클라이언트 -> 서버

      - 캐릭터 위치 정보

      - 캐릭터 상태

      - 사용한 스킬이 있을 경우 스킬 정보

    - 서버 -> 클라이언트

      - 다른 캐릭터의 위치 정보

      - 다른 캐릭터의 상태

      - 내 캐릭터의 hp

      - 잔여 시간

      - 사용한 스킬이 있을 경우 스킬 정보 배열

하이레벨 디자인

- 하이레벨: 게임 시작 대기

로우레벨 디자인

- 객체 설계

- 통신 설계

개발 환경 및 개발 일정

- 개발 환경

- 개발일정(강민서)

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 몬스터, 강화효과 등 코드 정리 | 몬스터, 강화효과 등 코드 정리 |  | 적 객체 선언 |  | Enemy::update() 작성 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | Client_recv_thread() 작성 | Recv_info() 작성 |  | Recv_info() 작성 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Recv_buffer 작성 |  | Update_info() 작성 | Update_info() 작성 |  |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Update_info() 작성 | Intersects() 작성 | Intersects() 작성 |  |  |  |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 로비 씬 제작 | 엔딩 씬 제작 |  |  |  |  |

매주 일요일에는 해당 주 구현 사항 합산 후 테스트

완료된 일정

추가된 일정

변경된 일정

- 개발일정(박지훈)

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 서버 main() 작성 | 서버 main() 작성 |  | 통신에 필요한 구조체 선언 |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Server_recv_thread 작성 |  | Recv_info()작성 | Recv_info()작성 |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 클라이언트send_info() 수정 Skill 객체 선언 | Skill 객체 내부함수 구현 | Send_buffer 작성 Game_manager::update() 작성 |  |  |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Handle_collision() 작성 |  | Handle_collision() 작성 | 서버 start_game() 작성 |  |  |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 서버 start_game() 작성 | 서버 end_game() 작성 |  |  |  |  |

작업의 일관성을 위해 일정 교환

- 개발일정(신태양)

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 클라이언트 통신 관련 선언 소켓, 락 등 | 클라이언트 send_info() 작성 |  |  | 클라이언트 send_info() 작성 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Game_manager 선언 내부 변수 내부 함수 | Broadcast() 작성 | Broadcast() 작성 |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Skill 객체 선언 클라이언트send_info() 수정 | Skill 객체 내부함수 구현 | Send_buffer 작성 | Game_manager::update() 작성 |  |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Timer 작성 |  |  | 클라이언트 Start_game() 작성 |  |  |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 클라이언트 Start_game() 작성 | 클라이언트 end_game() 작성 |  |  |  |  |